приложение №1 к приказу от 25.06.2026г. № 80

УТВЕРЖДЕНО
Директор

МБОУ Уютненская СОШ

____________О.Ф. Шматько

«25» июня 2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МБОУ Уютненской СОШ

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Директор | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Директор | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Директор | Не менее 85% обучающихся МБОУ Уютненская СОШ прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Директор | Не менее 60% обучающихся МБОУ Уютненская СОШ и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Директор | Информация представлена в РОО | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Директор | Информация направлена в РОО | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Директор | Администратор подключен к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники) | Директор | Все пользователи в МБОУ Уютненская СОШ подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Директор | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Директор | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в РОО | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | ЗАВУЧ | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» | 01.09.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия администратора в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Директор | Администратор принял участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Директор | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Директор | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |